Filum

Protocole de qualification d'installation

À exécuter et signer par votre organisation

# 1. Objet

Ce protocole qualifie l'INSTALLATION de Filum version 1.2.1 sur votre infrastructure. Il est conçu pour être exécuté par la personne ou le prestataire qui administre vos serveurs — pas par votre ingénieur qualité : les opérations relèvent de l'exploitation informatique.

L'éditeur ne peut pas exécuter cette qualification à votre place : Filum s'installe chez vous, sur des machines qu'il ne connaît pas, avec votre politique de sauvegarde et votre terminaison TLS. Le rapport de qualification opérationnelle, lui, est fourni exécuté — il figure dans le dossier de validation remis avec ce protocole.

## 2. Identification de l'installation

| Organisation |  |
| --- | --- |
| Serveur cible (nom, environnement) |  |
| Version de l'image installée |  |
| Empreinte de l'image (digest) |  |
| Date d'exécution |  |
| Exécutant (nom, fonction) |  |

# 3. Étapes de qualification

Chaque étape se conclut par un verdict. Une étape en écart n'interdit pas la mise en service, mais doit être justifiée par écrit et, si nécessaire, couverte par une mesure compensatoire dans votre système qualité.

| Réf. | Objet | Opération à réaliser | Critère d'acceptation | Résultat / verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ-01 | Prérequis matériel et système | Relever le système d'exploitation, la version de Docker Engine et de docker compose, la RAM et l'espace disque disponibles du serveur cible. | Docker Engine 24 ou supérieur, docker compose disponible, 1 Go de RAM et 2 Go de disque libres au minimum. | Conforme / Écart |
| IQ-02 | Intégrité de l'image livrée | Vérifier d'abord l'empreinte de l'ARCHIVE reçue, sans Docker : `sha256sum -c filum-<version>.tar.gz.sha256`, ou sous Windows `Get-FileHash filum-<version>.tar.gz -Algorithm SHA256`. Puis la charger : `docker load -i filum-<version>.tar.gz`, et relever l'identifiant de l'image obtenue : `docker image inspect filum:latest --format '{{.ID}}'`. | Les DEUX empreintes correspondent à celles communiquées par l'éditeur : celle de l'archive atteste que la livraison est intacte, celle de l'image atteste que c'est bien l'image construite par l'éditeur. Ne reconstruisez pas l'image pour vérifier — deux constructions du même code donnent des empreintes différentes, et la comparaison échouerait sur une livraison pourtant intacte. | Conforme / Écart |
| IQ-03 | Configuration avant premier démarrage | Renseigner dans docker-compose.yml : nom d'organisation, identifiants du premier administrateur, nom du programme, durée de session, seuils de verrouillage de compte. | Le mot de passe administrateur initial fait au moins 10 caractères et n'est pas une valeur par défaut. | Conforme / Écart |
| IQ-04 | Premier démarrage et amorçage | Lancer `docker compose up -d` puis suivre `docker compose logs -f` jusqu'à la fin de l'amorçage. | Les migrations s'appliquent sans erreur, le compte administrateur, le programme et la bibliothèque de normes sont créés, le service passe à l'état sain (healthcheck). Relever le numéro de version annoncé dans le journal : l'étape IQ-07 le confrontera à celui qu'affiche l'interface. | Conforme / Écart |
| IQ-05 | Accès applicatif et renouvellement imposé | Ouvrir l'application dans un navigateur et se connecter avec le compte administrateur. | La connexion aboutit, puis l'écran de renouvellement du mot de passe s'impose : le mot de passe d'amorçage vient du fichier de composition, ce n'est pas un secret. Aucune autre page n'est atteignable avant le changement. (Vérifie URS-20, URS-30.) | Conforme / Écart |
| IQ-06 | Refus d'accès sans authentification | Dans une fenêtre de navigation privée, appeler l'adresse racine puis une route de téléchargement de document. | Les deux affichent l'écran de connexion à la place du contenu demandé : aucune donnée du dossier de conception n'apparaît, ni nom d'organisation ni nom de programme. (Vérifie URS-01.) | Conforme / Écart |
| IQ-07 | Changement du mot de passe d'amorçage, et version livrée | Sur l'écran de renouvellement imposé à l'étape précédente, saisir un nouveau mot de passe. Puis relever le numéro de version affiché en pied de barre latérale. | Le changement aboutit, la reconnexion avec l'ancien mot de passe échoue, et le numéro de version relevé est celui de la livraison — IDENTIQUE à celui annoncé dans le journal à l'étape IQ-04. Sans cette étape, les signatures ne sont pas attribuables au seul titulaire. | Conforme / Écart |
| IQ-08 | Persistance des volumes | Redémarrer le conteneur (`docker compose restart filum`) puis se reconnecter. | Le compte, le programme et les normes sont toujours présents : les volumes de données et de fichiers sont bien montés. | Conforme / Écart |
| IQ-09 | Sauvegarde éprouvée | Exécuter la procédure de sauvegarde à froid des DEUX volumes (base et fichiers), puis les contrôles d'archive documentés dans le guide d'installation. | Les deux volumes existent AVANT la sauvegarde (le contrôle préalable le dit), les deux archives sont produites, et l'archive de base contient filum.db. Le nombre d'enregistrements archivés est relevé : sur une installation en service, zéro est un signal. | Conforme / Écart |
| IQ-10 | Restauration éprouvée | Sur un environnement distinct de la production, restaurer les deux archives et démarrer le service. | L'application démarre et les données restaurées sont celles de la sauvegarde. Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde. | Conforme / Écart |
| IQ-11 | Accès chiffré | Placer le service derrière le reverse proxy portant le certificat TLS et vérifier l'accès en HTTPS. | L'application répond en HTTPS et le cookie de session porte le drapeau « secure ». | Conforme / Écart |
| IQ-12 | Restriction d'accès direct aux données | Vérifier qui, dans votre organisation, dispose d'un accès système au volume de base de données et au volume de fichiers. | La liste est arrêtée, nominative, et limitée aux administrateurs système. Les contrôles applicatifs ne s'appliquent pas aux écritures faites hors application. | Conforme / Écart |
| IQ-13 | Planification de la sauvegarde | Mettre en place la tâche planifiée de sauvegarde selon votre politique de rétention et vérifier une exécution automatique. | Une sauvegarde automatique s'est exécutée et son archive passe les contrôles de l'étape IQ-09. | Conforme / Écart |

## 4. Écarts constatés

Consigner ici tout écart, sa justification et la mesure retenue. « Aucun écart » s'écrit explicitement.

| Réf. étape | Écart constaté | Justification / mesure retenue |
| --- | --- | --- |

# 5. Conclusion et signatures

L'installation décrite en section 2 est déclarée qualifiée pour la mise en service, sous réserve des écarts consignés en section 4.

| Rôle | Nom et fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Exécutant (administration système) |  |  |  |
| Vérificateur |  |  |  |
| Approbateur (assurance qualité) |  |  |  |

Ce protocole est un enregistrement de votre système qualité : conservez-le signé, avec le dossier de validation de la version installée.